**MINUTA DE REUNIÓN**  
**Fecha:** 10/08/2025  
**Hora de inicio:** 09:35 p.m.  
**Hora de finalización:** 09:50 p.m.  
**Lugar:** Reunión virtual vía Meet  
**Convocó:** Omar Martínez

**Asistentes:**

* Lucia Zacarias
* Wilson Blanco
* Samuel Sagastume
* Omar Martínez

**Tema principal:**

Diseño de pantallas y definición del alcance de los “planos de la aplicación”.

**Agenda:**

1. Seguimiento al avance de historias de usuario y documento ERS.
2. Introducción de la nueva tarea: diseño de pantallas para la aplicación Help Desk.
3. Aclaración sobre el alcance de los “planos de la aplicación”.

**Puntos tratados:**

* Se dio seguimiento al trabajo en el documento ERS y a las historias de usuario.
* Se discutió la nueva tarea: diseñar las pantallas de la aplicación Help Desk.
* Se aclaró que, al hablar de “los planos de la aplicación”, también se incluyen:
  + El documento de especificación de requerimientos de software.
  + El diseño de la base de datos.
  + El diseño visual del sistema.

**Acuerdos:**

* Cada integrante apoyará en la elaboración de propuestas para las pantallas de la aplicación.
* El diseño de pantallas estará vinculado con el documento ERS y el diseño de la base de datos, para mantener coherencia entre especificaciones y modelo visual.

**Observaciones adicionales:**

* Se acordó mantener una integración constante entre las diferentes áreas de diseño para evitar inconsistencias en fases posteriores.

**Elaboró:** Wilson Blanco  
**Fecha de elaboración:** 10/08/2025