**MINUTA DE REUNIÓN**  
**Fecha:** 13/08/2025  
**Hora de inicio:** 09:35 p.m.  
**Hora de finalización:** 10:04 p.m.  
**Lugar:** Reunión virtual vía Meet  
**Convocó:** Omar Martínez

**Asistentes:**  
• Lucía Zacarias  
• Wilson Blanco  
• Samuel Sagastume  
• Omar Martínez

**Tema principal:**

Revisión de avances individuales y próximos pasos.

**Agenda:**

* Presentación de avances en la arquitectura de 3 capas y la base de datos.
* Revisión de los prototipos de pantallas y los requerimientos funcionales.
* Identificación de ajustes y puntos a mejorar en cada trabajo.
* Definición de las tareas pendientes para la próxima sesión.

**Puntos tratados:**

* Omar informó que ha avanzado en la documentación de la arquitectura de 3 capas del sistema.
* Samuel compartió que continuará ordenando la base de datos.
* Lucía presentó los avances en la creación de nuevas pantallas que se relacionan directamente con el diagrama de la base de datos.
* Wilson mencionó que seguirá trabajando en el documento de requerimientos funcionales.

Se identificó que cada integrante debe hacer ajustes y correcciones en sus respectivos trabajos.

**Acuerdos:**

Omar, Samuel, Lucía y Wilson continuarán trabajando en sus tareas asignadas.

Cada uno se enfocará en resolver los detalles y ajustes pendientes en su documentación, diseño y base de datos.

Se presentará un nuevo avance con las correcciones realizadas en la próxima sesión.

**Observaciones adicionales:**

Se destacó la importancia de que los ajustes finales en cada trabajo aseguren la alineación y coherencia entre la arquitectura, la base de datos y los diseños.

**Elaboró:** Lucía Zacarias  
**Fecha de elaboración:** 13/08/2025