**MINUTA DE REUNIÓN**  
**Fecha:** 18/08/2025  
**Hora de inicio:** 09:33 p.m.  
**Hora de finalización:** 09:50 p.m.  
**Lugar:** Reunión virtual vía Meet  
**Convocó:** Omar Martínez

**Asistentes:**

* Lucia Zacarias
* Wilson Blanco
* Samuel Sagastume
* Omar Martínez

**Tema principal:**

Avances en el diseño del frontend y opciones de infraestructura de base de datos.

**Agenda:**

1. Definición de pendientes en el diseño de pantallas.
2. Continuidad del análisis del contenedor Oracle 21c.
3. Consideración de base de datos unificada en la nube.

**Puntos tratados:**

* Se acordó que Lucía Zacarias continuará con el diseño del frontend, en específico con las pantallas de reportes solicitadas por el catedrático.
* Se revisó nuevamente la opción de implementar Oracle 21c en contenedor como base de datos local para desarrollo.
* Se incluyó la posibilidad de unificar la base de datos en la nube para centralizar y facilitar la colaboración.

**Acuerdos:**

* Lucía Zacarias desarrollará las pantallas de reportes pendientes para complementar el diseño de la aplicación.
* El equipo continuará evaluando Oracle en contenedor como alternativa local, en paralelo con la opción de una base de datos en la nube.

**Observaciones adicionales:**

* Se destacó que la decisión sobre la base de datos debe tomarse en breve para alinear el desarrollo del backend con el frontend.

**Elaboró:** Wilson Blanco  
**Fecha de elaboración:** 18/08/2025