**MINUTA DE REUNIÓN**  
**Fecha:** 28/08/2025  
**Hora de inicio:** 09:30 p.m.  
**Hora de finalización:** 9:50 p.m.  
**Lugar:** Reunión virtual vía Meet  
**Convocó:** Omar Martínez

**Asistentes:**  
• Lucía Zacarias  
• Wilson Blanco  
• Samuel Sagastume  
• Omar Martínez

**Tema principal:**

Revisión de avances en las tareas y el desarrollo del sistema Help Desk.

**Agenda:**

1. Revisión y asignación de tareas en Jira.
2. Actualización sobre el progreso individual en el desarrollo.
3. Próximos pasos y unificación de proyectos.

**Puntos tratados:**

* Omar Martínez solicitó la revisión del archivo de Excel con las tareas para subir a Jira. Se procedió a revisar la publicación de las 100 tareas para su asignación.
* Samuel Sagastume informó que está trabajando en la autenticación de usuarios para que puedan ingresar al sistema según el tipo de panel asignado.
* Lucía Zacarias comunicó que aún le falta completar la parte de los informes.
* Wilson Blanco confirmó que ya finalizó la configuración del contenedor para poder colocar el script de la base de datos y crear las tablas.
* Lucía envió su proyecto a Samuel para que procedan a la unificación de los avances.

**Acuerdos**:

Se continuará con el proceso de asignación de las 100 tareas en Jira.

Samuel y Lucía unificarán sus proyectos en un repositorio compartido.

Cada integrante continuará con sus tareas pendientes para la próxima revisión.

**Observaciones adicionales:**

Se destacó el avance en la coordinación del equipo, ya que la división del trabajo y la unificación de los proyectos están progresando según lo planeado.

**Elaboró:** Lucía Zacarias  
**Fecha de elaboración:** 28/08/2025